FORM EVALUASI PROGRAM

Nama Program	: Pemeliharaan Lift

Unit			: IPSRS

PIC			: PT. Pillar Utama Contrindo

Waktu			: Periode : 30 Juni 2023 – 31 Mei 2024

| NO | JENIS | HASIL EVALUASI (baik/cukup/kurang) | ALASAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelaksanaan kerja sesuai jadwal dan target | Baik | Petugas datang sesuai jadwal |
| 2 | Koordinasi & komunikasi antar RS dan vendor | Baik | Petugas memiliki komunikasi yang baik dan kerja tim yang solid |
| 3 | Respon time apabila ada keluhan di RS | Baik | Petugas cepat datang apabila ada keluhan terkait kendala lift |
| 4 | Hasil perbaikan setelah ada keluhan (apakah terselesaikan secara cepat atau keluhan terulang) | Baik | Hasil perbaikan setelah adanya keluhan dapat terselesaikan dan berfungsi kembali |

Kesimpulan    :

Terkait hasil kinerja dan penilaian kesimpulan dari tabel diatas bahwa PT. Pillar Utama Contrindo adalah “Baik”

Rekomendasi :

PKS dengan PT. Pillar Utama Contrindo rekomendasi dilanjutkan

Ttd Kepala IPSRS

Moch Aripin

LAMPIRAN

Periode : 01 Mei 2023 – 31 Mei 2024

| NO | AKTIVITAS | TANGGAL | JENIS | KETERANGAN | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemeliharaan lift A, B dan C oleh PT Pillar | 04 Mei 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 2 | Pengecekan lift gedung A error oleh PT. Pillar | 04 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 3 | Servis panel lift gedung A oleh PT. Pillar | 06 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 4 | Perbaikan lift gedung B (turunan) lantai 5 ke 4 ada bunyi oleh PT. Pillar | 12 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 5 | Perbaikan lift gedung A (pengunjung) lift macet di lantai 5A oleh PT. Pillar | 15 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 6 | Pengecekan lift erro gedung A (pengunjung) trouble anjlok oleh PT. Pillar | 16 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 7 | Pengecekan lift per lantai oleh PT. Pillar dan IPSRS lift macet (lift pengunjung gedung A) | 18 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 8 | Pengecekan lift per lantai oleh PT. Pillar dan IPSRS lift macet (lift pengunjung gedung A) | 19 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 9 | Pengecekan lift per lantai oleh PT. Pillar dan IPSRS lift macet (lift pengunjung gedung A) | 21 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 10 | Pengecekan lift geduang A oleh PT. Pillar | 24 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 11 | Pengecekan lift gedung A oleh PT. Pillar | 27 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 12 | Pengecekan lift gedung A oleh PT. Pillar | 30 Mei 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 13 | Pengecekan dan perbaikan lift karyawan gedung C macet | 04 Juni 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 14 | Pengecekan dan perbaikan lift karyawan gedung C macet (tombol panggilan lift trouble) | 10 Juni 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 15 | Pengecekan dan perbaikan tombol nomor 7 lift pasien gedung A (tidak bisa ditekan) | 12 Juni 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 16 | Pemeliharaan rutin lift gedung A, B dan gedung C | 15 Juni 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 17 | Penonaktifkan tombol luar lift gedung B (non aktif sementara) | 15 Juni 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 18 | Pemeliharaan lift gedung A, B dan gedung C | 17 Juni 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 19 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 19 Juni 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 20 | Pemeliharaan rutin lift gedung C dan ganti lampu sangkar lift gedung C | 22 Juni 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 21 | Pemeliharaan rutin lift gedung A, B dan gedung C | 27 Juni 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 22 | Pengecekan lift gedung A pasien trouble | 08 Juli 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 24 | Pengecekan lift gedung A umum trouble di lantai 2 (nyangkut) | 24 Juli 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 25 | Perbaikan lift gedung A bunyi | 25 Juli 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 26 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 30 Juli 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 27 | Perbaikan ada kabel putus lift gedung A umum (penutupan pintu kurang sempurna) | 02 Agustus 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 28 | Perbaikan lift pasien gedung A error | 03 Agustus 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 29 | Perbaikan lift karyawan eeror di lantai 1C | 11 Agustus 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 30 | Pengelesan lift gripper gedung A (penambahan bantalan dan roof selling lift) | 11 Agustus 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 31 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 21 Agustus 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 32 | Perbaikan lift karyawan trouble (ELCB sangkar trip) | 23 Agustus 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 33 | Perbaikan lift gedung A macet trouble dan dilakukan setting get shoes lift | 30 Agustus 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 34 | Perbaikan lift gedung A trouble (error E37 dan kontaktor KMY trouble) | 04 September 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 35 | Pengecekan sensor pintu lift gedung A umum (trouble) | 09 September 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 36 | Pengecekan lift error di lantai 6 gedung A | 11 September 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 37 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 19 September 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 38 | Perbaikan lift gedung A lantai 1 umum error trouble gripper | 25 September 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 39 | Perbaikan lift gedung A lantai 3 umum error sangkar | 27 September 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 40 | Perbaikan lift gedung A lantai 7 umum error sangkar | 28 September 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 41 | Setting door operation pintu sangkar lift gedung A, setting roller pintu lift lantai 2, 4 dan 6 | 28 September 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 42 | Perbaikan door failure troubel lift karyawan | 02 Oktober 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 43 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 25 Oktober 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 44 | Lift gedung A pasien lantai 4 error | 10 November 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 45 | Perbaikan display lampu led lift layar lantai lift redup | 29 November 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 46 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 30 November 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 47 | Setting bantalan fanbelt lift pasien gedung A | 30 November 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 48 | Pengecekan dan perbaikan bantalan lift gedung A | 01 Desember 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 49 | Pengecekan dan perbaikan lift gedung C pasien brake terlalu keras saat tertutup | 01 Desember 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 50 | Perbaikan lift mati gedung A (MCB terbakar) | 02 Desember 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 51 | Perbaikan panel lift gedung A E37 (error) | 19 Desember 2023 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 52 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 26 Desember 2023 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 53 | Perbaikan tombol lift gedung a lantai7A trouble | 08 Januari 2024 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 54 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 20 Januari 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 55 | Pengecekan dan perbaikan lift karyawan error | 30 Januari 2024 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 56 | Uji fungsi beban lift gedung baru gedung D | 09 Februari 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 57 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 20 Februari 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 58 | Test trial pemasangan display PKRS lift gedung C (tahap uji) | 20 Februari 2024 | Service | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 59 | Pengecekan dan perbaikan lift gedung A pasien lantai 4 (error E063) | 07 Maret 2024 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 60 | Perbaikan level lift lantai 1 trouble gedung D | 07 Maret 2024 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 61 | Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C | 19 Maret 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 62 | Pengecekan dan perbaikan senosr lift gedung C pasien (sensor error) | 25 Maret 2024 | Service | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 63 | Trial pemasangan video PKRS lift oleh PT. Pillar | 27 Maret 2024 | Maintenance | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 64 | Pemeliharaan lift oleh PT. Pillar lift gedung C karyawan dan lift Gedung B | 22 April 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 65 | Pemeliharaan lift oleh PT. Pillar lift gedung A karyawan dan lift Gedung C Umum | 25 April 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 66 | Pengecekan lift gedung A (trouble) oleh PT. Pillar | 01 Mei 2024 | Servise | Sesuai On Call | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 67 | Pemeliharaan lift Gedung A oleh PT. Pillar | 20 Mei 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 68 | Pemeliharaan lift Gedung B dan Gedung C oleh PT. Pillar | 22 Mei 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |
| 69 | Pemeliharaan lift gedung A dan C oleh PT. Pillar | 25 Mei 2024 | Maintenance | Sesuai Jadwal | PT. Pillar Utama Contrindo |

Dokumentasi Foto